# 智慧监测监管类项目的研发立项决议

2023年12月20日上午，在会议室召开项目立项会议，会议梁伟主持， 参加人员由公司班子成员及研发中心负责人，主要议题：智慧监测监管类 项目的研发。研发负责人就食品智慧监管平台研发作为重点做了汇报，详

细情况如下：

一、项目概况汇报

研发中心负责人就智慧监测监管类项目的研发计划做了简要汇报，该 项目有三个子项目：食品智慧监管平台、智慧政法监管平台、市政设施监  管平台。市政基础设施监管平台的研发重点是进行升级优化，智慧政法监 管平台计划与食品安全智慧监管项目同步进行或者2024年下半年组织实 施，待与客户进一步沟通后再定。食品安全智慧监管项目自2023年12月 开始调研，一期项目重点先从“食品智慧监管平台”作为子项目研发开始， 现就食品安全智慧监管平台项目内容、研发的意义及市场分析分别进行阐 述：

( 一 )主要内容：食品安全数据管理平台建设主要包含①数据整合。 将食品生产经营许可备案、企业基本信息、监督检查、抽检监测、稽查执 法、投诉举报等数据进行汇聚整合，实现在一个平台上对食品安全数据进 行全过程信息化管理。又分企业主体信息管理、食品生产经营许可备案信 息管理、信息管理监督检查信息管理、抽检监测信息管理、投诉举报信息 管理和稽查执法信息管理。②食品安全风险监测和研判系统。含物联网监 测与工单系统(物联网监测系统、工单管理系统)、预警及风险研判。③食 品生产企业分级管控系统。主要有企业画像、企业风险分级模型算法、企 业风险分级模型算法、④四是食品安全监管一张图。⑤系统管理。(用户管 理、权限管理菜单管理角色管理字典管理部门管理。⑥是应用对接。明厨 亮灶平台对接。⑦网络安全架构。安全设计思路、系统网络架构、安全区 域划分。⑧数据存储设计。

(二)关键技术： 主要运用微服务框架技术、信息可视化技术。微服 务是平台架构上的一种设计风格，它的主旨是将一个原本独立的平台拆分

成多个小型服务，这些小型服务都在各自独立的进程中运行，服务之间通 过基于HTTP 的 RESTful API 进行通信协作。信息可视化：整合监督检查、 抽检监测、稽查执法、投诉举报等数据资源，通过GIS 系统进行可视化展 示，实现 GIS与视频监控系统的集成与联动，为应急处理提供方便。食品 安全监管平台针对市场监管局相关信息进行深度挖掘与统计分析，构建动 态模型，为合理调配检查资源、准确预测资源使用情况、及时预警异常情 况等提供数据支撑。

(三)主要经济技术指标

食品智慧监管平台建立和有效运行，可以带来更丰富的社会效益和经 济效益：社会效益主要体现以下几个方面：1)提高食品安全标准和质量控 制，有助于提高食品生产的规范性和一致性，确保产品符合安全标准，降 低食品安全风险。2)有助于提高食品生产的规范性和一致性，确保产品符 合安全标准，降低食品安全风险。3)实现政府、企业和公众之间的信息共 享和协作，促进信息共享与协作。4)增强消费者参与和监督能力。5)促 进国际贸易和合作。将有助于保障公众的健康安全，提高食品行业的整体 质量水平，促进社会的可持续发展。经济效益体现一下几个方面：食品安 全智慧监管平台的经济效益体现在降低贸易壁垒、提高生产效率和降低成 本、增加消费者信任和品牌价值、降低召回成本和法律风险、推动供应链 协同和合作，以及促进科技创新和产业升级等方面。这些效益将为企业带 来更好的发展机遇，促进食品行业的可持续发展。

(四)研发意义

该项目的研发意在提高食品安全监管效能，保障公众饮食安全，促进 食品产业健康发展。具体来说，1)通过信息化手段，减少人工干预，降低 监管成本，提高监管效率。2)通过大数据分析、智能预警等手段，及时发  现和处置食品安全隐患，强化风险防控，提高风险防控能力。3)该系统有 助于及时发现和纠正食品安全问题，保障公众的饮食安全，维护社会公共  卫生安全。4)该系统有助于规范食品生产经营行为，推动食品产业健康发

展，促进食品质量提升，增强食品产业的国内际竞争力。总之，食品安全 智慧监管系统的建设对于保障公众健康、维护社会稳定、促进经济发展具 有重要意义。

二、研究讨论决议

经讨论研究形成以下决议，参会人员一致同意智慧监测监管类研发立 项，研发周期2023年12月25日-2024年12月30日。市政基础设施管理 平台完善软著已经办理，尽快进行优化；同意食品智慧监管系统的研发计 划，即项目研发时间8个月，自2023年12月25日至2024年8月。智慧 政法、市政基础设施智慧监测平台可与食品智慧监管平台同步进行，也可 按照客户实际需求后半年计划进行，具体细节问题可再做商议。研发资金 总预算13.5万元，其中2023年约0.5万元、2024年13万元。项目主管领 导：梁伟，项目组组长：郭要丹。

会议要求，项目负责人按公司的项目管理要求执行，按照公司制定的《研 发组织管理制度》、《研发投入核算体系和研发费用辅助账制度》规定及相关部门要 求执行，财务部门设置该项目研究开发费用独立核算账目，资金实行专款 专用管理。技术部门必须加强项目管理，公司其他部门根据研发项目组的 需求给予协助和配合，以保证项目顺利实施并完成。

2023年12月20日