研发项目计划书

项目名称：综合信息平台研发及运维技术服务

企业名称：河南凯达科技有限公司

项目类别：自主开发类

项目负责人：郭要丹

项目起止时间：2025年度

填报日期：2025年12月

# 一、项目立项依据

## (一)政策背景与行业需求

- 国家持续推进数字政府建设、基层治理数字化转型、数据资源整合与业务协同，要求重点业务场景实现“在线办理、全程留痕、统计分析、闭环管理”。

- 项目面向的政务服务、综合信息平台与基层治理场景，普遍存在系统分散、数据标准不统一、移动端支撑不足、统计口径不一致、日常运维依赖人工经验等问题。

- 结合公司近年在政务软件、行业管理系统、移动端应用、运维保障等方面的实施经验，有条件将既有产品能力升级为更加标准化、可复制、可持续运维的解决方案。

结合综合信息平台研发及运维技术服务的建设场景看，主要面向品牌企业、公关服务团队及数据填报人员，强调舆情数据结构化、客诉闭环管理、工作总结自动生成与跨端协同。。因此，本项目不仅是单纯的软件开发任务，更是围绕业务流程重塑、数据标准统一、移动化协同和持续运维能力建设的综合研发项目。

## (二)现状问题分析

- 现有业务流程在数据填报、任务流转、现场反馈、统计汇总等环节存在人工依赖高、时效性不足的问题。

- 多端应用之间缺乏统一数据底座和状态同步机制，导致后台与一线之间信息不对称。

- 缺少标准化可复制的交付资料与运维机制，不利于后续推广应用和持续优化。

## (三)研究开发的意义

本项目研发目标是：围绕公关舆情与客诉数据统一采集、汇总、分析和跟踪处置需求，构建覆盖“PC管理端+H5移动端+统计分析+案例沉淀”的综合信息平台。。通过本项目实施，可将原本分散的业务事项沉淀为标准化的软件功能、统一的数据字典和可复制的实施运维模式，提升公司产品化交付能力和行业服务能力。

## (四)对企业与行业的推动作用

对企业而言，项目有助于形成可复用的底层能力、组件库、实施模板和运维规范，减少重复开发成本；对行业而言，项目可推动信息化建设从“单点工具”升级为“业务协同平台”，提高数据质量和管理效率。

# 二、研究开发的内容及目标

## (一)总体目标

围绕公关舆情与客诉数据统一采集、汇总、分析和跟踪处置需求，构建覆盖“PC管理端+H5移动端+统计分析+案例沉淀”的综合信息平台。

## (二)研发范围与子项目划分

巧姐公关信息填报系统（PC版）V1.0

- 舆情信息管理、客诉处理、工作总结、案例库、文件交换与系统管理

- 按品牌、时间、地域、品类等多维查询与统计分析

- 图表看板、台账维护、回收站、操作留痕等企业级功能

- 支撑管理层快速掌握舆情态势与处置进展

巧姐公关信息填报系统（H5版）V1.0

- 移动端舆情快速录入、客诉处理填报与查询

- 支持文本粘贴解析、字段快速填写、状态同步

- 个人中心与密码维护等基础能力

- 与PC端共享数据、共享流程、共享统计口径

## (三)关键技术

- Spring Boot + 安全认证体系支撑后台服务与权限控制

- Vue + Element UI / H5 页面组件实现跨端一致交互

- OCR/智能解析辅助数据结构化录入

- Redis/JWT 会话管理与并发访问优化

- ECharts 数据可视化与图表看板构建

- 操作日志、权限配置、数据导出和备份恢复等运维支撑能力

## (四)创新点

- 将舆情数据录入、客诉处置、工作总结生成与案例沉淀整合在统一平台，减少多工具切换与重复维护。

- 通过 H5 端与 PC 端实时协同，让一线数据录入和后台统计分析形成闭环，提升响应速度。

- 通过 OCR/智能解析与模板化总结功能，显著减轻人工整理与汇总压力，提高数据结构化程度。

# 三、技术路线与实施方案

## (一)总体技术路线

项目采用“需求调研-方案设计-模块开发-联调测试-试运行-部署运维-持续优化”的实施路径，在研发过程中同步完成资料归档、软件著作权材料整理和实施运维规范沉淀。

系统总体上以统一后台服务、统一数据模型、统一权限控制为基础，根据不同角色提供 PC 端管理端、移动端/小程序/H5 端入口，并通过日志审计、消息提醒、数据校验、备份恢复等配套能力保障系统稳定运行。

## (二)数据与安全设计

- 建立统一的数据字典、状态字典和组织权限模型，确保统计口径一致。

- 通过登录鉴权、角色权限、菜单权限、操作日志与数据留痕机制提升安全可控性。

- 通过备份恢复、异常告警、版本发布与问题工单机制保障系统可运维性。

# 四、主要技术指标和经济指标

| 指标名称 | 目标值 | 指标说明 |
| --- | --- | --- |
| 系统可用性 | ≥99.5% | 保障高频录入与查询场景稳定运行 |
| H5 页面首屏加载时间 | ≤3秒 | 提升外勤人员移动使用体验 |
| OCR/智能识别准确率 | ≥90% | 降低人工录入与修正成本 |
| 核心查询响应时间 | ≤500ms | 满足多条件查询与图表统计分析 |
| 日均数据处理能力 | ≥3000条 | 支撑舆情与客诉集中录入场景 |

项目预算总额：以公司财务核算资料为准

# 五、组织实施与条件保障

## (一)组织保障

公司已建立较为完善的研发组织管理制度、研发费用辅助账制度、测试管理制度和版本发布流程。项目实施过程中，由项目负责人统筹需求、计划、资源、进度和风险，研发、测试、UI、实施与运维人员协同推进。

## (二)人员分工

| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 部门/岗位 | 本项目中承担工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郭要丹 | 女 | 软件工程 | 研发部/研发工程师 | 总体方案把控、需求分析、研发组织协调 |
| 2 | 杨兰 | 女 | 软件工程 | 研发部/研发工程师 | 前端页面开发、交互优化、联调支持 |
| 3 | 郑小宁 | 女 | 软件工程 | 研发部/研发工程师 | 前端开发、数据展示、表单流程实现 |
| 4 | 李萌萌 | 女 | 软件工程 | 研发部/研发工程师 | 后端接口开发、权限控制、数据模型设计 |
| 5 | 周世宇 | 男 | 软件工程 | 研发部/研发工程师 | 后端业务逻辑开发、接口联调、性能优化 |
| 6 | 轩志颖 | 男 | 软件工程 | 研发部/研发工程师 | 移动端/小程序开发、消息推送与集成适配 |
| 7 | 崔赛惺 | 男 | 软件工程 | 研发部/测试工程师 | 测试计划、功能测试、回归测试 |
| 8 | 崔启航 | 男 | 软件工程 | 研发部/测试工程师 | 性能测试、上线验证、缺陷跟踪 |
| 9 | 刘冬玲 | 女 | 软件工程 | 研发部/UI工程师 | 原型设计、视觉规范、界面统一性设计 |

## (三)研发基础

公司在 Spring Boot、Vue、微信小程序/H5、GIS、数据统计分析、权限体系和运维保障方面已有积累，具备一定的项目沉淀、实施经验与客户场景理解，可为本项目研发提供可靠基础。

# 六、实施进度计划

| 阶段 | 主要工作 | 预期成果 |
| --- | --- | --- |
| 2025.01-2025.02 | 调研与方案设计 | 完成业务规则梳理、数据字典、页面原型与权限模型 |
| 2025.03-2025.05 | PC端核心模块研发 | 完成舆情管理、客诉管理、案例库、看板与权限模块 |
| 2025.06-2025.08 | H5端研发与联调 | 完成移动端录入、查询、状态同步与通知提醒 |
| 2025.09-2025.10 | 测试与优化 | 完成性能优化、数据口径校验、问题整改与资料归档 |
| 2025.11-2025.12 | 上线与运维支持 | 完成部署、培训、运维支持和成果总结 |

# 七、风险分析及控制措施

| 风险类别 | 风险表现 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 数据口径复杂 | 品牌、品类、地域等维度较多 | 建立统一字典、模板配置与审核规则 |
| 录入质量波动 | 一线填报习惯不一致 | 增加必填校验、示例模板和异常提示机制 |
| 总结模板差异 | 不同客户报告格式要求不同 | 采用模板化配置与参数化生成方案 |
| 高峰期并发压力 | 重大舆情期间录入和查询集中 | 进行压测与缓存优化，保留降级策略 |

# 八、经费预算情况

| 费用科目 | 预算（万元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 人员人工费用 | 以公司财务核算资料为准 | 后台、前端、H5、测试、UI 等研发投入 |
| 直接投入费用 | 以公司财务核算资料为准 | 服务器、OCR能力接入、测试环境等投入 |
| 折旧及摊销 | 以公司财务核算资料为准 | 硬件设备、既有平台能力摊销 |
| 测试及实施费用 | 以公司财务核算资料为准 | 联调测试、培训支持、上线验证 |
| 运维及其他费用 | 以公司财务核算资料为准 | 运维保障、资料归档、项目管理与支持 |
| 合计 | 以公司财务核算资料为准 | 与项目总体预算一致 |

项目经费按照公司研发费用归集要求实行专项核算，重点用于研发人工、软硬件资源投入、联调测试、部署试运行与运维支撑，确保研发活动真实、可追溯、可核验。

# 九、预期成果

- 形成与项目相匹配的计划书、立项决议、立项报告、总结报告、成果转化说明等完整资料。

- 形成软件著作权申报基础材料、功能说明和必要的实施运维文档。

- 形成可复制的软件产品能力、实施模板和运维保障机制，为同类业务推广奠定基础。