研发项目计划书

项目名称：政务软件研发及运维技术服务

企业名称：河南凯达科技有限公司

项目类别：自主开发类

项目负责人：郭要丹

项目起止时间：2025年1月1日至2025年10月31日

填报日期：2025年12月

# 一、项目立项依据

## (一)政策背景与行业需求

- 国家持续推进数字政府建设、基层治理数字化转型、数据资源整合与业务协同，要求重点业务场景实现“在线办理、全程留痕、统计分析、闭环管理”。

- 项目面向的政务服务、综合信息平台与基层治理场景，普遍存在系统分散、数据标准不统一、移动端支撑不足、统计口径不一致、日常运维依赖人工经验等问题。

- 结合公司近年在政务软件、行业管理系统、移动端应用、运维保障等方面的实施经验，有条件将既有产品能力升级为更加标准化、可复制、可持续运维的解决方案。

结合政务软件研发及运维技术服务的建设场景看，主要面向城市防汛、水系巡查、社区网格治理、居民服务等场景，强调多角色协同、任务闭环、地图可视化、移动采集与后台指挥联动。。因此，本项目不仅是单纯的软件开发任务，更是围绕业务流程重塑、数据标准统一、移动化协同和持续运维能力建设的综合研发项目。

## (二)现状问题分析

- 现有业务流程在数据填报、任务流转、现场反馈、统计汇总等环节存在人工依赖高、时效性不足的问题。

- 多端应用之间缺乏统一数据底座和状态同步机制，导致后台与一线之间信息不对称。

- 缺少标准化可复制的交付资料与运维机制，不利于后续推广应用和持续优化。

## (三)研究开发的意义

本项目研发目标是：围绕城区水系巡查调度与基层治理移动协同需求，形成覆盖“PC管理端+小程序端+运维保障”的成套研发成果，提升指挥调度效率、基层治理响应速度和服务闭环能力。。通过本项目实施，可将原本分散的业务事项沉淀为标准化的软件功能、统一的数据字典和可复制的实施运维模式，提升公司产品化交付能力和行业服务能力。

## (四)对企业与行业的推动作用

对企业而言，项目有助于形成可复用的底层能力、组件库、实施模板和运维规范，减少重复开发成本；对行业而言，项目可推动信息化建设从“单点工具”升级为“业务协同平台”，提高数据质量和管理效率。

# 二、研究开发的内容及目标

## (一)总体目标

围绕城区水系巡查调度与基层治理移动协同需求，形成覆盖“PC管理端+小程序端+运维保障”的成套研发成果，提升指挥调度效率、基层治理响应速度和服务闭环能力。

## (二)研发范围与子项目划分

巡查调度系统V1.0（PC端）

- 闸坝、水闸水库、雨水口、易涝点等基础信息统一管理

- 应急任务发布、跟踪、督办与统计分析

- 巡查记录审核、问题分派、整改反馈与闭环留痕

- GIS地图展示、点位查询、趋势分析与报表导出

巡查调度小程序V1.0（微信小程序端）

- 移动端水位上报、巡查记录填报、现场图片上传

- 应急任务接收、反馈、提醒与消息通知

- 地图定位、轨迹校验、现场处置辅助

- 与PC端统一数据库与统一任务状态同步

许邻e家基层管理小程序V1.0（微信小程序端）

- 社区活动、志愿服务、便民电话、掌上办事等居民服务能力

- 居民吹哨、网格巡查、问题上报与流转反馈

- 居民信息、商户信息、网格信息移动化查询维护

- 与社区后台管理协同形成“居民反馈-网格处理-部门响应”闭环

## (三)关键技术

- Spring Boot/MyBatis Plus 后端开发框架与模块化服务设计

- Vue/Element UI 管理端页面构建与可视化组件集成

- 微信小程序原生框架与消息订阅、定位、上传等能力集成

- WebSocket/消息推送实现多端实时同步与状态一致性

- 高德地图 API / GIS 可视化与点位展示、导航、轨迹辅助

- 统一权限模型、操作日志、数据留痕与安全审计机制

## (四)创新点

- 将后台调度、地图展示、现场采集和基层治理移动服务整合到统一体系，形成从后台到一线再到居民端的协同闭环。

- 通过移动端实时上报、自动提醒、地图定位和任务闭环机制，显著提升应急事件的发现、分派和反馈效率。

- 在社区治理场景中引入“居民吹哨、网格报到、后台督办”的数字化流程，实现治理问题全链条留痕。

# 三、技术路线与实施方案

## (一)总体技术路线

项目采用“需求调研-方案设计-模块开发-联调测试-试运行-部署运维-持续优化”的实施路径，在研发过程中同步完成资料归档、软件著作权材料整理和实施运维规范沉淀。

系统总体上以统一后台服务、统一数据模型、统一权限控制为基础，根据不同角色提供 PC 端管理端、移动端/小程序/H5 端入口，并通过日志审计、消息提醒、数据校验、备份恢复等配套能力保障系统稳定运行。

## (二)数据与安全设计

- 建立统一的数据字典、状态字典和组织权限模型，确保统计口径一致。

- 通过登录鉴权、角色权限、菜单权限、操作日志与数据留痕机制提升安全可控性。

- 通过备份恢复、异常告警、版本发布与问题工单机制保障系统可运维性。

# 四、主要技术指标和经济指标

| 指标名称 | 目标值 | 指标说明 |
| --- | --- | --- |
| 系统可用性 | ≥99.5% | 保证日常巡查与应急调度连续性 |
| 核心接口平均响应时间 | ≤500ms | 满足后台查询、任务下发、统计分析场景 |
| 移动端任务反馈时效 | ≤3分钟完成状态同步 | 保障现场与后台信息一致 |
| 数据正确率 | ≥99% | 通过表单校验、日志追踪、二次审核机制保障 |
| 单日处理能力 | ≥5000条业务记录 | 满足高频巡查与任务反馈需求 |

项目预算总额：约50万元

# 五、组织实施与条件保障

## (一)组织保障

公司已建立较为完善的研发组织管理制度、研发费用辅助账制度、测试管理制度和版本发布流程。项目实施过程中，由项目负责人统筹需求、计划、资源、进度和风险，研发、测试、UI、实施与运维人员协同推进。

## (二)人员分工

| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 部门/岗位 | 本项目中承担工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郭要丹 | 女 | 软件工程 | 研发部/研发工程师 | 总体方案把控、需求分析、研发组织协调 |
| 2 | 杨兰 | 女 | 软件工程 | 研发部/研发工程师 | 前端页面开发、交互优化、联调支持 |
| 3 | 郑小宁 | 女 | 软件工程 | 研发部/研发工程师 | 前端开发、数据展示、表单流程实现 |
| 4 | 李萌萌 | 女 | 软件工程 | 研发部/研发工程师 | 后端接口开发、权限控制、数据模型设计 |
| 5 | 周世宇 | 男 | 软件工程 | 研发部/研发工程师 | 后端业务逻辑开发、接口联调、性能优化 |
| 6 | 轩志颖 | 男 | 软件工程 | 研发部/研发工程师 | 移动端/小程序开发、消息推送与集成适配 |
| 7 | 崔赛惺 | 男 | 软件工程 | 研发部/测试工程师 | 测试计划、功能测试、回归测试 |
| 8 | 崔启航 | 男 | 软件工程 | 研发部/测试工程师 | 性能测试、上线验证、缺陷跟踪 |
| 9 | 刘冬玲 | 女 | 软件工程 | 研发部/UI工程师 | 原型设计、视觉规范、界面统一性设计 |

## (三)研发基础

公司在 Spring Boot、Vue、微信小程序/H5、GIS、数据统计分析、权限体系和运维保障方面已有积累，具备一定的项目沉淀、实施经验与客户场景理解，可为本项目研发提供可靠基础。

# 六、实施进度计划

| 阶段 | 主要工作 | 预期成果 |
| --- | --- | --- |
| 2025.01-2025.02 | 需求调研与总体设计 | 完成场景梳理、数据模型、原型设计、立项评审 |
| 2025.03-2025.05 | 核心功能研发（一） | 完成PC端基础台账、任务管理、地图展示等核心模块 |
| 2025.06-2025.08 | 核心功能研发（二） | 完成小程序端巡查/上报/反馈能力，与PC端联调 |
| 2025.09-2025.10 | 测试优化与试运行 | 完成功能测试、性能优化、问题整改、软著材料整理 |
| 2025.11-2025.12 | 部署运维与总结 | 完成上线保障、运维支持、项目总结与成果归档 |

# 七、风险分析及控制措施

| 风险类别 | 风险表现 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 需求变动 | 多业务角色诉求差异较大 | 通过阶段评审、原型确认、需求冻结控制变更 |
| 移动端网络波动 | 现场上报环境复杂 | 采用本地缓存、失败重试、断点续传策略 |
| 数据口径不统一 | 不同部门统计口径存在差异 | 建立统一字典、统一指标定义与校验规则 |
| 上线运维压力 | 汛期等高峰场景访问集中 | 提前压测、灰度发布、监控告警与值守保障 |

# 八、经费预算情况

| 费用科目 | 预算（万元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 人员人工费用 | 约25 | 后端、前端、小程序、测试、UI 等研发人工投入 |
| 直接投入费用 | 约8 | 服务器、测试设备、地图服务、短信/消息等资源投入 |
| 折旧及摊销 | 约4 | 开发与测试设备、既有软件平台能力摊销 |
| 测试及实施费用 | 约7 | 联调测试、试运行支持、现场问题整改 |
| 运维及其他费用 | 约6 | 上线运维、培训、资料整理、管理协调 |
| 合计 | 约50 | 与项目总体预算一致 |

项目经费按照公司研发费用归集要求实行专项核算，重点用于研发人工、软硬件资源投入、联调测试、部署试运行与运维支撑，确保研发活动真实、可追溯、可核验。

# 九、预期成果

- 形成与项目相匹配的计划书、立项决议、立项报告、总结报告、成果转化说明等完整资料。

- 形成软件著作权申报基础材料、功能说明和必要的实施运维文档。

- 形成可复制的软件产品能力、实施模板和运维保障机制，为同类业务推广奠定基础。