研发项目计划书

项目名称：新政务服务大厅信息系统集成服务

企业名称：河南凯达科技有限公司

项目类别：自主开发类

项目负责人：郭要丹

项目起止时间：2025年1月1日至2025年10月31日

填报日期：2025年12月

# 一、项目立项依据

## (一)政策背景与行业需求

- 国家持续推进数字政府建设、基层治理数字化转型、数据资源整合与业务协同，要求重点业务场景实现“在线办理、全程留痕、统计分析、闭环管理”。

- 项目面向的政务服务、综合信息平台与基层治理场景，普遍存在系统分散、数据标准不统一、移动端支撑不足、统计口径不一致、日常运维依赖人工经验等问题。

- 结合公司近年在政务软件、行业管理系统、移动端应用、运维保障等方面的实施经验，有条件将既有产品能力升级为更加标准化、可复制、可持续运维的解决方案。

结合新政务服务大厅信息系统集成服务的建设场景看，主要面向街道、社区、网格员及管理人员，强调平台集成、统一身份、统一数据、网格化管理和社区服务协同。。因此，本项目不仅是单纯的软件开发任务，更是围绕业务流程重塑、数据标准统一、移动化协同和持续运维能力建设的综合研发项目。

## (二)现状问题分析

- 现有业务流程在数据填报、任务流转、现场反馈、统计汇总等环节存在人工依赖高、时效性不足的问题。

- 多端应用之间缺乏统一数据底座和状态同步机制，导致后台与一线之间信息不对称。

- 缺少标准化可复制的交付资料与运维机制，不利于后续推广应用和持续优化。

## (三)研究开发的意义

本项目研发目标是：围绕基层治理、社区服务与网格管理需求，建设覆盖业务管理、信息共享、地图联动和便民服务的一体化平台，形成新政务服务大厅相关场景的信息系统集成解决方案。。通过本项目实施，可将原本分散的业务事项沉淀为标准化的软件功能、统一的数据字典和可复制的实施运维模式，提升公司产品化交付能力和行业服务能力。

## (四)对企业与行业的推动作用

对企业而言，项目有助于形成可复用的底层能力、组件库、实施模板和运维规范，减少重复开发成本；对行业而言，项目可推动信息化建设从“单点工具”升级为“业务协同平台”，提高数据质量和管理效率。

# 二、研究开发的内容及目标

## (一)总体目标

围绕基层治理、社区服务与网格管理需求，建设覆盖业务管理、信息共享、地图联动和便民服务的一体化平台，形成新政务服务大厅相关场景的信息系统集成解决方案。

## (二)研发范围与子项目划分

基层治理微平台V1.0（PC端）

- 社区活动、志愿服务、居民信息、商户信息、便民服务、网格管理等一体化模块

- 巡查上报、问题流转、整改督办、统计分析与地图展示

- 社区资源预约、住户与商户台账、网格员信息维护等业务能力

- 为后续与移动端、小程序端或外部系统对接预留接口基础

## (三)关键技术

- 分层/模块化服务架构，支持后续与外部业务系统或移动端扩展集成

- Vue + Element UI 统一后台风格与多模块业务承载

- GIS 地图与网格区域信息展示、点位导航、区域联动

- 统一权限、组织、岗位与数据访问控制模型

- 接口封装与数据集成能力，为外部系统交换预留基础

- 日志审计、数据备份、异常告警和基础运维支撑能力

## (四)创新点

- 以“新政务服务大厅”理念整合基层治理、便民服务、社区资源管理与网格巡查，提升业务协同程度。

- 将地图、网格、居民、商户和巡查问题统一到同一平台中，便于管理者从区域维度开展决策分析。

- 通过统一权限和统一数据模型，为后续系统集成和功能扩展打下基础，降低重复建设成本。

# 三、技术路线与实施方案

## (一)总体技术路线

项目采用“需求调研-方案设计-模块开发-联调测试-试运行-部署运维-持续优化”的实施路径，在研发过程中同步完成资料归档、软件著作权材料整理和实施运维规范沉淀。

系统总体上以统一后台服务、统一数据模型、统一权限控制为基础，根据不同角色提供 PC 端管理端、移动端/小程序/H5 端入口，并通过日志审计、消息提醒、数据校验、备份恢复等配套能力保障系统稳定运行。

## (二)数据与安全设计

- 建立统一的数据字典、状态字典和组织权限模型，确保统计口径一致。

- 通过登录鉴权、角色权限、菜单权限、操作日志与数据留痕机制提升安全可控性。

- 通过备份恢复、异常告警、版本发布与问题工单机制保障系统可运维性。

# 四、主要技术指标和经济指标

| 指标名称 | 目标值 | 指标说明 |
| --- | --- | --- |
| 系统可用性 | ≥99.5% | 支撑街道与社区日常业务连续开展 |
| 核心接口响应时间 | ≤500ms | 满足查询、审批、统计和地图联动需求 |
| 集成数据准确率 | ≥99% | 通过统一字典和校验规则保障数据质量 |
| 地图点位展示延迟 | ≤2秒 | 提升网格点位查询与浏览体验 |
| 单日业务承载能力 | ≥4000条 | 满足社区管理与巡查流转场景 |

项目预算总额：约60万元

# 五、组织实施与条件保障

## (一)组织保障

公司已建立较为完善的研发组织管理制度、研发费用辅助账制度、测试管理制度和版本发布流程。项目实施过程中，由项目负责人统筹需求、计划、资源、进度和风险，研发、测试、UI、实施与运维人员协同推进。

## (二)人员分工

| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 部门/岗位 | 本项目中承担工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郭要丹 | 女 | 软件工程 | 研发部/研发工程师 | 总体方案把控、需求分析、研发组织协调 |
| 2 | 杨兰 | 女 | 软件工程 | 研发部/研发工程师 | 前端页面开发、交互优化、联调支持 |
| 3 | 郑小宁 | 女 | 软件工程 | 研发部/研发工程师 | 前端开发、数据展示、表单流程实现 |
| 4 | 李萌萌 | 女 | 软件工程 | 研发部/研发工程师 | 后端接口开发、权限控制、数据模型设计 |
| 5 | 周世宇 | 男 | 软件工程 | 研发部/研发工程师 | 后端业务逻辑开发、接口联调、性能优化 |
| 6 | 轩志颖 | 男 | 软件工程 | 研发部/研发工程师 | 移动端/小程序开发、消息推送与集成适配 |
| 7 | 崔赛惺 | 男 | 软件工程 | 研发部/测试工程师 | 测试计划、功能测试、回归测试 |
| 8 | 崔启航 | 男 | 软件工程 | 研发部/测试工程师 | 性能测试、上线验证、缺陷跟踪 |
| 9 | 刘冬玲 | 女 | 软件工程 | 研发部/UI工程师 | 原型设计、视觉规范、界面统一性设计 |

## (三)研发基础

公司在 Spring Boot、Vue、微信小程序/H5、GIS、数据统计分析、权限体系和运维保障方面已有积累，具备一定的项目沉淀、实施经验与客户场景理解，可为本项目研发提供可靠基础。

# 六、实施进度计划

| 阶段 | 主要工作 | 预期成果 |
| --- | --- | --- |
| 2025.01-2025.02 | 调研与总体方案 | 完成社区治理业务梳理、模块规划、数据结构与集成需求分析 |
| 2025.03-2025.05 | 基础平台研发 | 完成组织权限、基础台账、居民/商户/网格等基础模块 |
| 2025.06-2025.08 | 业务功能集成 | 完成活动、志愿、巡查、问题流转、地图展示等重点模块 |
| 2025.09-2025.10 | 测试与完善 | 完成联调测试、性能优化、资料归档和软著材料整理 |
| 2025.11-2025.12 | 部署应用与总结 | 完成试点部署、培训、运维保障与成果总结 |

# 七、风险分析及控制措施

| 风险类别 | 风险表现 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 业务边界扩张 | 社区治理场景广，需求易扩散 | 通过分阶段建设、功能优先级控制范围 |
| 数据来源复杂 | 居民、商户、网格等数据源多 | 建立数据标准、导入模板和审核流程 |
| 系统集成不确定性 | 外部接口规范可能调整 | 采用适配层封装并预留接口兼容策略 |
| 用户使用习惯差异 | 街道与社区操作习惯不同 | 加强培训、优化表单交互与帮助提示 |

# 八、经费预算情况

| 费用科目 | 预算（万元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 人员人工费用 | 约30 | 平台研发、测试、UI、集成适配等人工投入 |
| 直接投入费用 | 约10 | 服务器、地图服务、环境配置与集成资源投入 |
| 折旧及摊销 | 约4 | 硬件设备与通用平台能力摊销 |
| 测试及实施费用 | 约7 | 测试验证、培训、部署与试运行支持 |
| 运维及其他费用 | 约9 | 运维保障、问题整改、资料整理与项目管理 |
| 合计 | 约60 | 与项目总体预算一致 |

项目经费按照公司研发费用归集要求实行专项核算，重点用于研发人工、软硬件资源投入、联调测试、部署试运行与运维支撑，确保研发活动真实、可追溯、可核验。

# 九、预期成果

- 形成与项目相匹配的计划书、立项决议、立项报告、总结报告、成果转化说明等完整资料。

- 形成软件著作权申报基础材料、功能说明和必要的实施运维文档。

- 形成可复制的软件产品能力、实施模板和运维保障机制，为同类业务推广奠定基础。